Приложение  № 1

к  постановлению  администрации

города Барабинска Барабинского района

Новосибирской  области   № 731 от 27.09. 2024

График

мероприятий  по  актуализации  схем  водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление о начале актуализации схем водоснабжения и водоотведения | до 30.09.2024 | Гл. специалист управления градостроительства и ЖКХ Мазная Т.В. |
| 2 | Прием предложений от теплоснабжающих организаций по актуализации схем теплоснабжения | до 26.10.2024 | Гл. специалист управления градостроительства и ЖКХ Мазная Т.В. |
| 3 | Принятие решения о количестве и объеме изменений и дополнений, вносимых в схемы теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области | до 15.01.2025 | Рабочая группа по актуализации схем водоснабжения и водоотведения |
| 3 | Размещение проектов актуализированных схем водоснабжения и водоотведения в СМИ и на официальном сайте администрации города Барабинска Барабинского района | до 14.02.2025 | Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |
| 4 | Сбор замечаний и предложений по проектам актуализированных схем водоснабжения и водоотведения | до 04.03.2025 | Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |
| 5 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проектов актуализированных схем водоснабжения и водоотведения | с 06.03.2025 по 12.03.2025 | Первый заместитель главы администрации города Барабинска – начальник управления градостроительства и ЖКХ Суслов Е.В. Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |
| 6 | Проведение собрания участников публичных слушаний | 18.03.2025 | Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |
| 7 | Подготовка и оформление итогового документа (протокола) публичных слушаний | 20.03.2025 | Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |
| 8 | Размещение протокола публичных слушаний на официальном сайте города Барабинска Барабинского района Новосибирской области | 25.03.2025 | Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |
| 9 | Утверждение актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области | до 28.03.2025 | Глава горда Барабинска Барабинского района Новосибирской области |
| 10 | Размещение актуализированных схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте города Барабинска Барабинского района Новосибирской области | до 01.04.2025 | Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ Михайлова И.В. |