АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРАБИНСКА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 07.10.2022  № 1007

Об утверждении муниципальной программы

города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

«Чистая вода на 2023-2027 годы»

- В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011г "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» руководствуясь Федеральным  законом   от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, в целях ликвидации дефицита питьевой воды, улучшения качества воды, повышения надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Чистая вода на 2023 -2027 годы».

2. Управлению градостроительства и ЖКХ администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области обеспечить организацию контроля за реализацией программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Барабинские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области barabinsk.nso.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Первого заместителя главы администрации- начальника УГиЖКХ -  Е.В.Суслова.

Глава  города Барабинска                                                                         Р.В. Бобров

- Утверждена

Постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

№ 987  от  27.12.2017г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

"ЧИСТАЯ ВОДА

на 2023 - 2027 годы"

город Барабинск

2022

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

"Чистая вода» на 2023 - 2027   годы"

| Полное наименование | Муниципальная программа "Чистая вода на 2023 - 2027 годы города Барабинска Барабинского района Новосибирской области " |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | - ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999; ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011г "О водоснабжении и водоотведении", постановление Правительства РФ от 22.05.2020 г № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойства сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 № 287-п " Об утверждении Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год (с изменениями на 24 января 2022 года), постановление администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области № 62 от 09.02.2021г.«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Барабинска Барабинского района Новосибирской области», Устав города Барабинска Барабинского района Новосибирской области. |
| Заказчик | Администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской области |
| Ответственный исполнитель | Управление градостроительства и ЖКХ администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, МУП ЖКХ г.Барабинска, подрядные организации, определяемые на основании проводимых аукционов и конкурсов |
| Участники | Все структурные подразделения администрации города, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются программой |
| Цели и задачи | Цель: обеспечение населения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами в необходимом и достаточном количестве. Задачи: - модернизация и техническое перевооружение основных фондов систем водоснабжения; - модернизация и техническое перевооружение основных фондов систем водоотведения и очистки сточных вод; - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности; - сокращение затрат по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые индикаторы и показатели результатов | Комплекс объектов состоит из двух этапов строительства: 1 этап – Водозаборные скважины и станции водоподготовки, расположенные в юго-восточной части г. Барабинска; 2 этап – Водозаборные скважины и станции водоподготовки, расположенные в северо-восточной части г. Барабинска 3 этап - Реконструкция очистных канализационных сооружений и КНС № 1, КНС № 1а в г. Барабинске Барабинского района Новосибирской области |
| Сроки и этапы реализации | Программа реализуется с 2023 по 2027годы |
| Источники и объемы финансирования | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 2187745,12 тыс. рублей, в том числе: МБ – 21877,45 тыс. руб., ОБ – 2165967,67 тыс. руб.. Объёмы финансирования по годам: 2023год – 600000,0 тыс.руб., в т.ч : МБ – 6000,0 тыс. руб., ОБ – 594000,0 тыс. руб. 2024 год – 600000,0тыс.руб., в т.ч : МБ – 6000,0 тыс. руб. ОБ – 594000,0 тыс. руб. 2025год – 613405,585 тыс.руб., в т.ч : МБ – 6134,056 тыс.руб., ОБ – 607271,529 тыс. руб. 2026год – 249559,69 тыс.руб., в т.ч : МБ – 2495,597 тыс. руб., ОБ – 247064,093 тыс. руб. 2027год – 124779,845тыс.руб. в т.ч : МБ – 1247,798 тыс. руб., ОБ – 123532,047 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Сокращение дефицита питьевой воды, улучшение качества воды, повышение надежности функционирования систем водоснабжения, улучшение и стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки, снижение уровня инфекционных заболеваний, повышение технико-экономических показателей систем, надежное функционирование системы пожаротушения. |

2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Здоровье населения - важнейший показатель благополучия жителей города Барабинска Барабинского района Новосибирской области. Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, органов санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.

Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности.

Повышенное содержание активного железа в артезианской воде при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения на территории города Барабинска Барабинского района Новосибирской области.

Для  обеспечения  качества и надежности водоснабжения населения на территории года Барабинска Барабинского района Новосибирской области, а также в соответствии с Федеральным законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», разрабатывается  муниципальная программа «Обеспечение города Барабинска Барабинского района Новосибирской области питьевой водой на 2023 – 2027 годы»

- Муниципальная программа разработана для решения задач связанных с:

- повышением надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечением инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития г. Барабинска;

- модернизация и 	техническое перевооружение	основных фондов систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения.

- 2.1. Состояние систем водоснабжения

Централизованное водоснабжение города Барабинска Барабинского района Новосибирской области включает:

-групповой водозабор, на котором расположены 12 артезианских скважин (первый подъем):

- 12 водозаборных глубоководных скважин глубиной 700 метров;

Протяженность водопроводных сетей составляет– 64,42 км, в том числе ветхих требующих замены 19,34 км.

Амортизационный износ оборудования 50% и более, сооружений и сетей находится в диапазоне 60 - 100%.

Среднечасовая подача воды в город составляет 150  куб. м/час., при потребности 350 куб. м/час.

В эксплуатации скважин используются насосы типа ЭЦВ.

Необходимое качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям не обеспечивается из-за несовершенства технологии очистки, неудовлетворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей. Последнее обстоятельство связано с отложениями на внутренних стенках трубопроводов, наносов песка и других отложений, являющихся фактически адсорбентами для вредных веществ и различного рода бактерий. При этом уменьшается проходное сечение трубопроводов.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города необходимо:

- строительство станции обезжелезивания на групповом водозаборе, устройство локальных устройств очистки на водозаборных сооружениях, совершенствование технологий очистки, в том числе трубопроводов систем водоснабжения;

- развитие сети централизованного водоснабжения и водоотведения;

-достаточное финансирование работ по строительству новых водозаборных сооружений, ремонту и реконструкции существующих, реконструкция очистных сооружений.

Для вывода из кризиса коммунального хозяйства города необходимо ввести целевое бюджетное финансирование строительства коммунальных систем.

Катастрофическое состояние водопроводных сетей и сооружений, дефицит воды в городе требуют определения размера платы за подключение к существующим системам водоснабжения и перечисления собранных средств на целевой бюджетный субсчет фонда развития инфраструктуры города Барабинска Барабинского района Новосибирской области для выполнения программы.

Невыполнение данной программы приведет в ближайшее время к значительному сокращению объемов нового строительства, в том числе и муниципального жилья и объектов соцкультбыта, т.к. любое новое строительство будет ухудшать водоснабжение существующих объектов, а это согласно Градостроительному кодексу РФ недопустимо. В таблице 1 приведены основные показатели качества воды города Барабинска Барабинского района Новосибирской области.

Показатели качества воды

Таблица 1

| № | Наименование показателей | Ед. измер. | Определяемая концепция | Норма ПДК по СанПиН 22.1.4.1074 | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 | исследования |
| 1. | Запах 20*/60* | балл | Не ощущается | 2 | ГОСТ 57164-2016 |
| 2. | Привкус | Балл | Не ощущается | 2 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность | град. | 3,7±1,1 | 20 | ГОСТ31868-2012 |
| 4. | Мутность | Мг/л | <0,58 | 1,5мг/л | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | Водородный показатель | Рн | 8,2±0,2 | 6,0-9,0 | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97. ФР.1.31.2018.30110 |
| 6. | Окисляемость | Мг/л | 1,64±0,16 | 5,0мг/л | ПНДФ14.1:2:4.154-99 |
| 7. | Аммиак и ионы аммония | Мг/л | 1,5±0,3 | 2мг/л | ГОСТ33045-2014 |
| 8. | Нитриты | Мг/л | <0,003 | 3,0мг/л | ГОСТ33045-2014 |
| 9. | Нитраты | Мг/л | <0,1 | 45,0мг/л | ГОСТ33045-2014 |
| 10. | Хлориды | Мг/л | 135±20,2 | 350,0мг/л | ГОСТ4245-72 |
| 11. | Сульфаты | Мг/л | 185±16,6 | 500,0мг/л | ГОСТ31940-2012 |
| 12. | Сухой остаток | мг/дм3 | 1396,0±139,6 | 1000,0мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| 13. | Жесткость общая | Ммоль/л | 0,5±0,1 | 7,0ммоль/л | ГОСТ 31954-2012 |
| 14. | Железо | Мг/л | 0,150±0,03 | 0,3мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Алюминий | Мг/л | <0,01 | 0,50мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.181-02 |
| 16. | Марганец | Мг/л | 0,10±0,01 | 0,10мг/л | ГОСТ4974-2014 |
| 17. | Кадмий | Мг/л | <0,0001 | 0,001мг/л | ГОСТ31866-2012 |
| 18. | Фенольный индекс | Мг/л | <0,0005 | 0,25мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 19. | Нефтепродукты | Мг/л | <0,005 | 0,10мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.128-98(издание 2012г) |
| 20. | Молибден | Мг/л | <0,0025 | 0,25мг/л | ГОСТ 18308-72 |
| 21. | Цинк | Мг/л | <0,005 | 5,0мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (издание 2019г) |
| 22. | Бор | Мг/л | 1,43±0,4 | 0,50мг/л | ГОС Т 31949-2012 |
| 23. | Ртуть | Мг/л | <0,00005 | 0,0005мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 24. | Медь | Мг/л | <0,0005 | 1,00мг/л | М 01-02-2010 |
| 25. | Свинец | Мг/л | <0,0001 | 0,03мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 30. | Мышьяк | Мг/л | <0,001 | 0,01 мг/л | МУ-31-09/04 |

Подземные водоносные горизонты содержат повышенное количество сухого остатка, железа и бора.

Основные данные артезианских скважин

Таблица2.

| № п/п | Наименование | Водозаборная скважина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год постройки | производительность, м3/ч (установленная) | глубина, м | местоположение (адрес) |
| 1 | скважина № БА-102 | 1995 | 25 | 695 | кв. "Д" |
| 2 | скважина №10-315 | 2015 | 32 | 700,92 | кв."Г" |
| 3 | скважина №10-316 | 2016 | 30 | 700 | Сельская 2а |
| 4 | скважина №08-0309 | 2009 | 25 | 703,92 | территория РСУ |
| 5 | скважина № 4-99 | 1999 | 25 | 694 | район ЦК, ул. Малая |
| 6 | скважина 1-95 | 1995 | 25 | 695 | склады ВПП |
| 7 | скважина №05-0311 | 2011 | 25 | 717 | ул. Зеленая |
| 8 | скважина №26-0312 | 2013 | 16 | 713,17 | ул.Мира 1(не работает) |
| 9 | скважина №3-2000 | 2000 | 16 | 690 | территория БК |
| 10 | скважина № Б-381 | 2015 | 32 | 700 | ул.Пролетарская |
| 11 | скважива № 1-318 | 2013 | 32 | 713.17 | ул. К.Маркса |
| 12 | скважина №4-319 | 2019 | 32 | 700 | ул.Партизанская |

Примечание.  Вышли из строя, требуют тампонажа

| скважина №193 |  | 1987 | 25 | 700 | Ленина - Толстого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважина №5/94 |  | 1994 | 16 | 300 | ул. Пролетарская |

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения города Барабинска составляет:

1. Население, в том числе и частный сектор.

2. Промышленные предприятия и организации.

3. Социальные и коммунально-бытовые организации.

- 2.2. Состояние систем водоотведения

В городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области

стоки бытовые и от промышленных предприятий подаются по двум напорным коллекторам диаметром 300мм, сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности человека, сбрасываются в городскую канализационную сеть. Туда поступают стоки от населения и предприятий и организаций города. Стоки самотеком поступают в  систему канализации и с помощью 17-ти канализационных насосных станций, расположенных по всему городу, транспортируются на очистные сооружения канализации. Протяженность канализационных сетей 35,736 км. Предусмотрен аварийный сброс стоков, минуя очистные сооружения.

Действующие ОСК рассчитаны на полный комплекс биологической очистки и включают в себя все ее этапы:

- механическая очистка;

- биологическая очистка;

Площадка очистных сооружений располагается в северо-восточной части города Барабинска Новосибирской области у озера Боинское. Рельеф площадки спокойный, почва увлажненная местами заболоченная, с луговой растительностью. Территория очистных сооружений занимает площадь 25108 кв.м. Блок механической очистки эксплуатируется с 1990 г., блок биологической очистки – с 1990 года.

Производительность (прием и очистка точных вод) -4805 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения осуществляют очистку по трехступенчатой схеме: механическая, биологическая и глубокая доочистке.

Сброс в водоём:

-взвешенные вещества -22,4 мг/л;

-БПК5- 6,0  мг/л.

Сброс очищенных сточных вод производится в озеро.

Техническое состояние канализационных сетей, учитывая природную среду,  морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг в сфере водоотведения. Износ канализационных сетей по данным бухгалтерского учета составляет 60 %.

МУП ЖКХ г.Барабинска - оказывает услугу в сфере водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям. Количество человек, пользующихся услугой водоотведения составляет 12395 человек, 741 человек пользуется общедомовыми канализационными выгребами. Часть горожан проживают в частном секторе и имеют собственные канализационные выгреба, что является более затратным, по сравнению с канализационными сетями. Жители микрорайона «Усадебный» г.Барабинска пользуются откачкой и транспортировкой сточных вод с канализационных выгребов. Если подключить жителей микрорайона «Усадебный» к централизованной канализационной системе, то экономия в среднем составит 55,2 тыс.руб ежемесячно.

Существующая система канализации не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного отвода стоков. В соответствии с проектными решениями, результатами обследования существующих объектов определены следующие мероприятия (прокладка коллекторов, напорных трубопроводов и т.д.), которые направлены на ввод новых необходимых мощностей системы транспортировки.

Существующая система канализации не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного отвода стоков. В соответствии с проектными решениями, результатами обследования существующих объектов определены следующие мероприятия (прокладка коллекторов, напорных трубопроводов и т.д.), которые направлены на ввод новых необходимых мощностей системы транспортировки.

Перечень загрязняющих веществ и показателей с указанием методик

измерения сточных вод

На сегодняшний день очистные сооружения г. Барабинска нуждаются в замене насосного и воздуходувного оборудования, а так же капитальном ремонте. Оборудование выработало свой ресурс. Стены блока ёмкостей подвержены разрушению, часть очистных сооружений изначально не были введены в эксплуатацию, систематические сварные работы, частичная замена трубопроводов и другие меры поддержания очистных сооружений в надлежащем виде не дают 100% результата. На сегодняшний день очистные сооружения МУП ЖКХ г. Барабинска работают с превышением по ряду показателей загрязняющих веществ. Данные по всем показателям загрязняющих веществ:

| № | Загрязняющие вещества | Методики измерений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 |
| 2 | БПК полн | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
| 3 | ХПК | ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 |
| 4 | Сухой остаток | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
| 5 | Аммоний-ион | ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 |
| 6 | Нитрат-анион | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |
| 7 | Нитрит-анион | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| 8 | АСПАВ | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 |
| 9 | Хлорид-анион | ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 |
| 10 | Сульфат-анион | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| 11 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2.168-2000 |
| 12 | Железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
| 13 | Фосфаты (по Р) | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
| 14 | Фенолы | ПНДФ 14.1:2.105-97 |

| № | Наименование Загрязняющего вещества | Фактическая концентрация загрязняющих веществ, мг/л | Концентрация загрязняющих веществ согласно нормативу допустимого сброса мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | БПКполн | 7,9 | 7,89 |
| 2. | Нефтепродукты | 0,12 | 0,12 |
| 3. | Взвешенные вещества | 21 | 23 |
| 4. | Сухой остаток | 1700 | 1000 |
| 5. | Аммоний-ион | 10,0 | 1,05 |
| 6. | Нитрат-ион | 20,0 | 41,5 |
| 7. | Нитрит-ион | 0,4 | 0,42 |
| 8. | АСПАВ | 0,021 | 0,023 |
| 9. | Сульфаты | 300 | 312 |
| 10. | Фосфаты ( по Р) | 0,9 | 0,85 |
| 11. | Хлориды | 260,0 | 288,7 |
| 12. | Железо | 0,12 | 0,12 |
| 13. | ХПК | 60 | 73,4 |
| 14 | Фенолы | 0,006 | 0,001 |

Таким образом видно, что аммоний-ион не переходит в нитраты и текущая ситуация ухудшается. Фенолы, превышают свои нормативы в 6 раз. Заметны ухудшения общей работы очистных сооружений по многим показателям. Ситуация практически еженедельно ухудшается. К концу 2022г. есть вероятность по азотной группе получить те же показатели, что и на входе в очистные сооружения.

РЕШЕНИЕ о представлении водного объекта в пользование от 13.12.2018г. № 2018-669/Р. Так как все водоёмы стали рыбохозяйственными, то нормативы допустимого сброса, после окончания действующего РЕШЕНИЯ, будут очень жёсткими, соответственно очистные сооружения необходимо реконструировать, согласно разработанному «ИНТЕХВОД» проекту по объекту: «Реконструкция очистных канализационных сооружений и КНС № 1, КНС № 1а в г. Барабинске Барабинского района Новосибирской области».

Проектом предусматривается реконструкция очистных канализационных сооружений и КНС № 1, КНС № 1а, расположенных по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, территория очистных сооружений.

Общая площадь под очистными сооружениями составляет 29 108 кв.м.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы.

Увеличение объемов подачи питьевой воды для города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, улучшение качества питьевой воды,  повышение технико-экономических показателей системы водоснабжения являются главными целями программы. Без кардинального решения этих задач программы невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей.

Проблема обусловлена недостаточным финансированием строительства, содержания и развития водопроводного хозяйства, реализацией водоохранных мероприятий на водных объектах - источниках питьевого водоснабжения, несовершенством законодательной базы, устанавливающей функции и ответственность органов исполнительной власти всех уровней по решению данной проблемы, а также прав и обязанностей организаций и предприятий, обеспечивающих водоснабжение населения. Остаточный принцип финансирования жилищно-коммунального хозяйства и охраны водных объектов не может обеспечить проведение требуемых мероприятий.

Для достижения указанных целей программы предусматривается решение следующих основных задач:

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их оздоровления и соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- повышение экономической эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, расширения использования подземных вод, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях и очистке трубопроводов коммуникаций водоснабжения, развития систем забора и транспортировки воды;

- развитие нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- повышение качества и надежности работы систем канализации, очистных сооружений в соответствии с нормативными требованиями;

- Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития города Барабинска Барабинского района Новосибирской области;

- увеличение пропускной способности сетей канализации.

Целевые индикаторы, характеризующие цели и задачи, приводятся в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Мероприятия муниципальной программы.

Решение данных задач обеспечивается выполнением комплекса конкретных мероприятий, разработанных по единой методике в федеральной и региональных программах обеспечения населения питьевой водой. При составлении настоящей программы также учтены конкретные локальные мероприятия по охране водных ресурсов и водоснабжению населения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, разработанные в составе социально-экономических и экологических муниципальных программ.

Таким образом, настоящая Программа представляет собой взаимосвязанный комплекс конкретных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, строительных и организационных мероприятий, выполняемых в интересах городского поселения и обеспечивающих решение проблемы обеспечения населения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области питьевой водой.

Мероприятия, включенные в программу, представляют собой комплекс организационно-технических мер по капитальному ремонту, совершенствованию технологии очистки воды и модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Реализация данной программы позволит исполнителям отработать технологические, организационные и экономические решения проблемы обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Перечень мероприятий муниципальной программы города Барабинска Барабинского района Новосибирской области "Чистая вода» на 2023 - 2027   годы" приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.

Мероприятия программы ежегодно будут корректироваться с учетом динамики социально-экономического развития города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, а также на основе научных исследований, проводимых по проблеме обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в течение 5 лет с 2023 по 2027 годы.

Реализация Программы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий согласно приложениям 2 и 3.

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской области.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации города Барабинска

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет муниципальный заказчик - администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской области. Контроль реализации программы осуществляется один раз в год.

Контроль выполнения программы возлагается на управление градостроительства и ЖКХ администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, осуществляют технический контроль.

Для оперативного решения вопросов, возникающих при реализации программы, один раз в квартал необходимо проводить совещание у Первого заместителя главы-начальника УГиЖКХ администрации города Барабинска с участием депутатов Совета депутатов города Барабинска Барабинского района Новосибирской области.

6. Объемы финансирования муниципальной программы

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного и местного бюджета, а также подлежат уточнению после корректировки имеющейся проектно-сметной документации, формирования бюджета города Барабинска Барабинского района Новосибирской области,  определения других привлекаемых источников финансирования мероприятий.

Общий объем финансирования приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе и составляет 2187, 745 млн.руб. ,  осуществляется за счет средств:

- областного бюджета

- бюджета города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

- 7. Ожидаемые результаты

Выполнение первоочередных мероприятий программы позволит:

- увеличить объемы подачи питьевой воды населению до бездефицитного уровня;

- улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению;

- увеличить надежность функционирования систем водоснабжения;

- обеспечить надежность функционирования систем пожаротушения; строительство объектов пожаротушения на инженерных системах водоснабжения (пожарные гидранты, оборудованные скважины);

- необходимость соблюдения предельно допустимых концентраций, установленных на прием сточных вод в систему канализации;

- обеспечение требований к защите сетей и сооружений на них исходя из регламента их эксплуатации , а также обеспечения технологического режима очистки сточных вод

- организация систематического контроля за системой канализации, своевременная замена труб, ремонт канализационных колодцев и оборудования насосных станций; контроль за чистотой канализационных колодцев, регулярная их очистка, не допущение заиливания их выходов;

Данные мероприятия позволят повысить эффективность работы инженерных сетей и сооружений системы канализации, обеспечение их эксплуатации, увеличение срока службы коллекторов, обеспечение охраны водных объектов от загрязнения поверхностными стоками.

Следовательно будет значительный медико-социальный эффект от реализации данной программы, который невозможно оценить в настоящий момент, одним из проявлений которого будет снижение инфекционных заболеваний всех слоев населения, снижение количества детей с врожденными заболеваниями, увеличение продолжительности жизни населения.

Экономический эффект от реализации программы ожидается в виде сокращения экономических потерь предприятия по подъему воды и приведет к улучшению состояния здоровья населения города и среды его обитания. Настоящая Программа является основной программой на 2023 - 2027 годы, направленной на улучшение обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества и в достаточном количестве, стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки и профилактику заболеваний населения.

Приложение  № 1

Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы

города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

"Чистая вода» на 2023 - 2027   годы"

| № п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год 2021 | текущий год 2022 | очередной год 2023 | первый год планового периода 2024 | второй год планового периода 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1: бесперебойное обеспечение население города Барабинска питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве | Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 30 | 30 | 40 | 60 | 100 | 333 % |
|  | Задача – повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения, и строительство новых скважин | Увеличение потребности подачи воды | Куб.м/час | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | 2,33 |
| 2. | Цель 2 : модернизация и техническое перевооружение основных фондов систем водоотведения и очистки сточных вод | Увеличение пропускной способности до проектной | куб.м/сут. | 4805 | 4805 | 4805 | 5000 | 9000 | 1,87 |
|  | Задача - повышение качества и надежности работы систем канализации, очистных сооружений в соответствии с нормативными требованиями | Концентрация допустимого сброса загрязняющих веществ согласно нормативу | мг/л | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,001 | В 6 раз |

Приложение № 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

"Чистая вода» на 2023 - 2027   годы"

| Наименование мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Барабинска | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в юго-восточной части города Барабинска | 2023-2024 | 844312,87 | 8443,128 | 835869,742 | - | - | Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; Увеличение потребности подачи воды | Администрация города Барабинска | Подрядные организации |
| Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в северо-восточной части города Барабинска | 2024-2025 | 844312,87 | 8443,128 | 835869,742 | - | - | Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; Увеличение потребности подачи воды | Администрация города Барабинска | Подрядные организации |
| Реконструкция очистных канализационных сооружений и КНС № 1, КНС №1а в г.Барабинске Барабинского района Новосибирской области | 2025-2027 | 499119,38 | 4991,194 | 494128,186 | - | - | Увеличение пропускной способности до проектной; Концентрация допустимого сброса загрязняющих веществ согласно нормативу. | Администрация города Барабинска | Подрядные организации |

Стоимость работ подлежит ежегодной индексации в соответствии с коэффициентами-дефляторами, направляемыми в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации по капитальным вложениям, предусмотренным на финансирование строек (объектов) на соответствующий финансовый год.

Приложение  №  3

Источники  и объемы финансирования

реализации мероприятий  муниципальной программы

города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

"Чистая вода» на 2023 - 2027   годы"

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 2187745,12 | 600 000,00 | 600000 | 613405,585 | 249559,69 | 124779,845 |  |
| средств областного бюджета НСО | 2165967,67 | 594 000,00 | 594 000,00 | 607 271,529 | 247 064,093 | 123532,047 |  |
| средств местного бюджета | 21877,45 | 6000 | 6000 | 6134,056 | 2495,597 | 1247,798 |  |

Приложение  № 4

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

"Чистая вода» на 2023 - 2027   годы"

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |