М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я

П Р О Г Р А М М А

Города Барабинска Барабинского района 
Новосибирской области

Переселение граждан города Барабинска из аварийного муниципального жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 года, на 2015-2026 годы

г. Барабинск 2024

Утверждена:

Постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области                    от «18» мая 2015 № 316

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Переселение граждан города Барабинска из аварийного муниципального жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 года, на 2015-2026 годы»

| Полное наименование | Переселение граждан города Барабинска из аварийного муниципального жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 года, на 2015-2026 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Жилищный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п |
| Заказчик | администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской области |
| Ответственный исполнитель | Управление Градостроительства и ЖКХ |
| Участники | Управление Градостроительства и ЖКХ, управление финансов и налоговой политики |
| Цели и задачи программы | Основная задача программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями. Обязательства не распространяются на индивидуальные жилые дома, дома жилищных, жилищно-строительных кооперативов и т.п. Основными целями Программы являются: - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; - ликвидация аварийного жилищного фонда, не подлежащего ремонту и восстановлению |
| Целевые индикаторы и показатели результатов | - доля граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу, в общем числе граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Новосибирской области, в процентах; - доля ликвидируемого жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу, в общем количестве аварийного жилищного фонда Новосибирской области, в процентах |
| Сроки и этапы реализации | 2015 - 2026 годы |
| Источники и объёмы финансирования | Объем финансирования Программы составляет 932 649,59 тыс. руб., в том числе: 2018г – 5217,9 тыс.руб.; 2019г – 55002,4 тыс.руб.; 2020г – 19077,9 тыс.руб.; 2021г – 47282,1 тыс.руб.; 2022г – 7928,2 тыс.руб.; 2023г. – 25350,5 тыс.руб.; 2024г. – 0 тыс.руб.; 2025г. – 720 782,01 тыс.руб.; 2026г. – 52008,57 тыс.руб.; Финансирование из бюджетов всех уровней ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты | В результате выполнения мероприятий Программы ожидается: - количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда и улучшивших свои жилищные условия к концу 2026 года составит 673 человека; - площадь ликвидированного аварийного муниципального жилищного фонда в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области к концу 2026 года составит 11 587,79 м². |

1. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Значительная часть жилищного фонда города Барабинска не удовлетворяет сегодня потребностям населения не только по количественным, но и по своим качественным характеристикам. Наряду с благоустроенным кирпичным и панельным жильем, введенным в эксплуатацию в 80-90 года прошлого века, продолжают эксплуатироваться деревянные дома, построенные в конце 19 века, 20-50 годах и начале прошлого века. Значительная часть жилья, возведенного более полувека назад, находится в аварийном состоянии, требует расселения и сноса. Жилье, возведенное 40-50 лет назад, фактически выработало свой срок эксплуатации и требует капитального ремонта и реконструкции.

Основными причинами возникновения ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Барабинске являются:

- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации, военного и послевоенного периодов;

- естественное старение домов первых массовых серий;

- недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

- нарушение правил эксплуатации объектов, непринятие оперативных мер по устранению многочисленных утечек в системах водоснабжения, канализации и теплоснабжения;

- сдача в эксплуатацию жилых домов, возведенных с нарушением строительных норм и правил;

- потеря контроля предприятиями и организациями, имеющими в оперативном управлении и хозяйственном ведении жилищный фонд, за технической эксплуатацией фонда, процесс обветшания которого резко усилился.

По статистическим данным в городе Барабинске 35,8 тыс. кв. м составляет жилищный фонд, непригодный для постоянного проживания, в том числе 11,59 тыс. кв. м – аварийный жилищный фонд.

Эти данные не отражают реальной картины состояния жилищного фонда города. Средства на инвентаризацию жилищного фонда из бюджетов различных уровней не выделялись. Инвентаризация проводилась за счет средств балансодержателей или собственников жилья по мере возникновения у последних необходимости, т.е. не в полном объеме и несвоевременно. Отнесение жилищного фонда к ветхому и аварийному производится на основании постановления правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:

- для полносборных, кирпичных и каменных зданий при физическом износе строительных конструкций и инженерного оборудования – выше 70 %;

- для деревянных зданий и зданий со стенами из местных материалов – выше 65 %.

В настоящее время значительная разница в информации между статистическими данными и оперативными данными администрации муниципального образования города требует срочного проведения инвентаризации непригодного для постоянного проживания жилищного фонда.

Проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде граждане, в основном, не в состоянии в настоящее время получить на условиях найма или самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества.

Администрация проводит планомерную работу по расселению и реконструкции жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания.

Снесено 1603,6 кв. м общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда, переселено в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям 104 человека, приобретено на вторичном рынке жилья 0,210 тыс. кв. м жилых помещений, остальное на первичном рынке жилья.

Но принимаемых мер явно недостаточно, процесс ликвидации непригодного для проживания жилья протекает медленно.

Для ускорения процесса расселения домов, подлежащих сносу, необходимо создание маневренного жилищного фонда. В маневренный жилищный фонд предполагается переселение граждан в исключительных случаях для временного проживания (незавершенное строительство жилья для семьи и т.п.), когда основная часть жильцов расселяемого многоквартирного жилого дома переселена.

Продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области. Поэтому, наряду с проведением капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда, назрела необходимость проведения капитального ремонта и реконструкции коммунальных сетей, техническое состояние которых не отвечает требованиям и нормативам.

Ветхие и аварийные жилые дома ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие его инфраструктуры, понижают инвестиционную привлекательность. Занимая значительные территории, они не позволяют реализовать генеральный план застройки города Барабинска.

В результате реализации данной Программы в городе планируется снести аварийные жилые дома, переселить в благоустроенный применительно к условиям города жилищный фонд граждан из аварийных домов, оптимизировать использование освободившихся земельных участков в городе.

Решение проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда будет способствовать снижению социальной напряженности в городе, улучшению демографической ситуации, развитию базы стройиндустрии в городе Барабинске в целом, созданию новых рабочих мест.

2. Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы

До недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и не обеспечивало надлежащей его эксплуатации и реновации. Замена такого жилого помещения в случае его аварийного состояния является в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации обязанностью государства.

Основная задача программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями.

Обязательства не распространяются на индивидуальные жилые дома, дома жилищных, жилищно-строительных кооперативов и т.п.

Основными целями Программы являются:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;

- ликвидация аварийного жилищного фонда, не подлежащего ремонту и восстановлению.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Жилищный фонд для переселения граждан из аварийного жилья формируется за счет строительства, приобретения на первичном и вторичном рынках жилья, а также может пополняться за счет жилой площади:

- поступающей в муниципальный фонд в результате реконструкции зданий;

- освобождающейся в связи с выбытием граждан;

- предоставляемой инвесторами в соответствии с контрактами на строительство жилых домов, заключенными с органами местного самоуправления муниципальных образований.

Жилые дома, предоставляемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с требованиями по улучшению условий проживания населения и долговечности должны иметь соответствующие эксплуатационные качества при установленной системе технического обслуживания и ремонта, прогнозируемый срок долговечности, в течение которого целесообразно их техническое обслуживание и ремонт для поддержания безопасных условий проживания людей.

Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов и дата ввода на момент приобретения не превышает 10 лет со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию.

При предоставлении жилья взамен сносимого в строящихся жилых домах предпочтительно приобретать жилые помещения в домах с высокой степенью строительной готовности, и средства Программы направлять преимущественно на развитие малоэтажного жилищного строительства.

В целях   развития и стимулирования малоэтажного жилищного строительства необходимо в бюджете предусматривать средства на строительство инженерных коммуникаций к многоквартирным жилым домам и благоустройство территории строящихся многоквартирных жилых домов и в первоочередном порядке направлять на инженерное обустройство площадок под строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Жилые помещения, отвечающие установленным санитарным, техническим и иным требованиям, приобретенные (построенные) в рамках настоящей Программы, предоставляются:

нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с приложением «Перечень аварийных многоквартирных домов» к муниципальной программе;

собственникам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с приложением «Перечень аварийных многоквартирных домов» к муниципальной программе.

Объемы затрат на выполнение мероприятий Программы определены из расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Барабинску, но не более 94 549 рублей за 1 кв. м.

Стоимость одного квадратного метра строительства (приобретения) общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда ежегодно уточняется с учетом изменения рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу.

В случае приобретения органами местного самоуправления города жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета города.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета города.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Для решения вопросов предоставления жилой площади в связи с переселением граждан из домов, непригодных для постоянного проживания, предусматривается разработка нормативных правовых актов Новосибирской области.

В первую очередь определяется формирование взаимоотношений администрации муниципального образования с гражданами при переселении из ветхого и аварийного (или аварийного) жилищного фонда в случаях, когда:

а) граждане имеют жилое помещение в ветхом или аварийном жилищном фонде на условиях найма;

б) граждане имеют жилое помещение в ветхом или аварийном жилищном фонде на праве собственности;

в) граждане, проживающие в ветхом или аварийном жилищном фонде, желают получить при переселении жилое помещение большей площади на условиях оплаты разницы между стоимостью предоставляемого и полагающегося им жилья;

г) граждане, проживающие в ветхом или аварийном жилищном фонде, желают получить денежную компенсацию и самостоятельно решить жилищную проблему своей семьи.

Очередность предоставления жилья гражданам, проживающим в ветхих и аварийных домах, определяется программой муниципального образования ликвидации аварийного жилищного фонда, а именно очередностью сноса того или иного строения, определяемого жилищной комиссией.

Нормативная правовая база Программы:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет бюджетов различных уровней (федерального, областного, местного) и внебюджетных источников.

Предполагается финансирование Программы за счет:

- средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- средств областного бюджета Новосибирской области;

- средств местного бюджета города Барабинска.

Объем финансирования на планируемый год подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета области и местного бюджета.

Основными критериями распределения федеральных и областных ресурсов являются:

утвержденная муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с адресным перечнем домов, подлежащих расселению;

письменные обязательства органа местного самоуправления по финансированию муниципальной программы, включая внебюджетные источники;

нормативный правовой акт (правила, порядок) органа местного самоуправления о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу;

утвержденный список граждан, предполагаемых к переселению, на очередной финансовый (плановый) год;

перечень аварийных жилых домов, подлежащих расселению в очередном финансовом (плановом) году;

заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания, о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

утвержденная проектно-сметная документация на строительство объекта с положительным заключением государственной экспертизы;

договор аренды земельного участка под строительство, решение о предоставлении земельного участка под строительство или итоговый протокол о проведение аукциона по продаже земельного участка под строительство;

при заявленном способе переселения граждан из аварийного жилищного фонда как приобретение жилых помещений предоставляется письменное подтверждение наличия на рынке вторичного жилья на территории муниципального образования жилых помещений для приобретения в очередном финансовом (плановом) году.

Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства областного бюджета Новосибирской области на долевое софинансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда перечисляются в местный бюджет в форме субсидий.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В соответствии с целью Программы первым критерием интегральной оценки ее эффективности должно рассматриваться количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда, количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Успешная реализация Программы обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для проживания условиях, создающих угрозу здоровью, жизни и имуществу граждан;

- создание благоприятных условий на территории города для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности в обществе;

- создание дополнительных рабочих мест;

- улучшение демографической ситуации в городе;

- улучшение состояния здоровья населения.

В результате реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- снизить удельный вес числа граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем переселения 673 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- ликвидировать (снести) аварийный жилищный фонд общей площадью 11 587,79 кв. м;

| Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Запланировано к переселению всего: |  |  | Стоимость переселения |
|  |  |  |  | дата |  | номер |  | Число жителей, чел. | Количество жилых помещений, ед. | Площадь жилых помещений, кв.м. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по городу Барабинск |  |  |  |  |  |  |  | 673 | 305 | 11 587,79 | 932 649 593,11 |
| Итого по этапу 2018 года |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4 | 140,17 | 5 217 896,55 |
| 1 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Октябрьская, д. 88 | 02.11.2017 |  | 832 | 2018 | 10 | 3 | 95,02 | 3 452 667,00 |
| 2 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Ленина, д. 116 | 02.11.2017 |  | 831 | 2018 | 4 | 1 | 45,15 | 1 765 229,55 |
| Итого по этапу 2019 года |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 39 | 1297,91 | 55 002 394,76 |
| 1 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Линейная, д. 5а | 09.01.2013 |  | 3 | 2019 | 9 | 3 | 121,81 | 5 250 547,24 |
| 2 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Малая, д. 3 | 30.10.2015 |  | 21 | 2019 | 7 | 5 | 172,10 | 7 250 952,80 |
| 3 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Песчаная, д. 5 | 20.03.2015 |  | 4 | 2019 | 13 | 7 | 225,90 | 9 705 697,80 |
| 4 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Льва Толстого, д. 18 | 19.04.2019 |  | 322 | 2019 | 33 | 19 | 547,00 | 23 417 557,92 |
| 5 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Советская, д. 177 | 27.11.2017 |  | 919 | 2019 | 7 | 3 | 161,00 | 6 507 000,00 |
| 6 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Вокзальный, д. 7 | 20.10.2017 |  | 830 | 2019 | 5 | 1 | 29,90 | 1 213 000,00 |
| 7 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Стрельникова, д. 10 | 02.11.2017 |  | 834 | 2019 | 2 | 1 | 40,20 | 1 657 639,00 |
| Итого по этапу 2020 года |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 13 | 428,05 | 19 077 888,60 |
| 1 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Льва Толстого, д. 18 | 19.04.2019 |  | 322 | 2020 | 2 | 1 | 34,30 | 1 486 287,60 |
| 2 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Малая, д. 3 | 30.10.2015 |  | 21 | 2020 | 1 | 1 | 38,20 | 1 655 282,40 |
| 3 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Песчаная, д. 5 | 20.03.2015 |  | 4 | 2020 | 8 | 3 | 96,48 | 4 180 671,36 |
| 4 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Линейная, д. 5а | 09.01.2013 |  | 3 | 2020 | 1 | 1 | 39,57 | 1 714 647,24 |
| 5 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Вокзальный, д. 7 | 20.10.2017 |  | 830 | 2020 | 7 | 3 | 69,20 | 3 586 000,00 |
| 6 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Вокзальный, д. 3 | 25.03.2019 |  | 219 | 2020 | 7 | 4 | 150,30 | 6 455 000,00 |
| Итого по этапу 2021 года |  |  |  |  |  |  |  | 81 | 34 | 1121,91 | 47 282 135,36 |
| 7 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул.Ульяновская, д. 74 | 16.07.2018 |  | 660 | 2021 | 20 | 8 | 331,66 | 14 579 000,00 |
| 8 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Краскома, д. 99 | 07.08.2018 |  | 747 | 2021 | 5 | 3 | 114,72 | 5 049 000,00 |
| 9 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Краскома, д. 101 | 25.03.2019 |  | 217 | 2021 | 4 | 4 | 101,20 | 3 547 000,00 |
| 10 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер.Трудовой, д. 2 | 25.03.2019 |  | 218 | 2021 | 9 | 4 | 130,90 | 7 677 000,00 |
| 11 |  | город Барабинск | г. Барабинск ул.Советская, д. 120 | 09.01.2013 |  | 1 | 2021 | 13 | 6 | 198,78 | 9 858 096,54 |
| 12 |  | город Барабинск | г. Барабинск ул.Ленина, д. 147 | 20.03.2015 |  | 2 | 2021 | 22 | 10 | 238,55 | 8 832 038,82 |
| Итого по этапу 2022 года |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 120,76 | 7 928 200,00 |
| 1 | город Барабинск |  | г. Барабинск ул.Ленина, д. 147 | 20.03.2015 | 2 |  | 2021 | 7 | 2 | 77,56 | 4 879 532,28 |
| 2 | город Барабинск |  | г. Барабинск, пер.Трудовой, д. 2 | 25.03.2019 | 218 |  | 2021 | 6 | 2 | 43,20 | 3 048 667,72 |
| Итого по этапу 2023 года |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 11 | 305,55 | 25 350 499,28 |
| 1 |  | город Барабинск | г. Барабинск ул.Советская, д. 118 | 09.01.2013 |  | 2 | 2023 | 9 | 6 | 121,71 | 9 831 278,00 |
| 2 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Стрельникова, д. 10 | 02.11.2017 |  | 834 | 2024 | 12 | 4 | 161,40 | 13 624 903,80 |
| 3 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер.Пожарный, д. 6 | 02.11.2017 |  | 833 | 2024 | 2 | 1 | 22,44 | 1 894 317,48 |
| Итого по этапу 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по этапу 2025 года |  |  |  |  |  |  |  | 428 | 186 | 7 623,37 | 720 782 010,13 |
| 1 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Ульяновская, 72 | 02.11.2017 |  | 835 | 2025 | 37 | 19 | 539,66 | 51 024 313,34 |
| 2 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Пожарный, 6 | 02.11.2017 |  | 833 | 2025 | 2 | 1 | 21,76 | 2 057 386,24 |
| 3 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Песчанная, 9 | 22.11.2017 |  | 907 | 2025 | 21 | 10 | 322,12 | 30 456 123,88 |
| 4 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Советская, 118а | 14.04.2018 |  | 311 | 2025 | 19 | 7 | 209,15 | 19 774 923,35 |
| 5 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Советская, 134 | 16.04.2018 |  | 310 | 2025 | 16 | 4 | 117,80 | 11 137 872,20 |
| 6 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Малая, 1 | 08.05.2018 |  | 404 | 2025 | 20 | 6 | 310,26 | 29 334 772,74 |
| 7 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пос. Кирзавод, 4 | 07.06.2018 |  | 537 | 2025 | 2 | 2 | 89,50 | 8 462 135,50 |
| 8 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Водопроводный, 10 | 07.06.2018 |  | 538 | 2025 | 13 | 5 | 232,30 | 21 963 732,70 |
| 9 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Стрельникова, 16 | 09.07.2018 |  | 643 | 2025 | 3 | 2 | 45,85 | 4 335 071,65 |
| 10 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Юбилейная, 2 | 07.08.2018 |  | 746 | 2025 | 9 | 7 | 186,50 | 17 633 388,50 |
| 11 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Юбилейная, 10 | 27.09.2018 |  | 928 | 2025 | 6 | 4 | 117,40 | 11 100 052,60 |
| 12 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Ленина, 57 | 19.03.2019 |  | 190 | 2025 | 2 | 2 | 66,90 | 6 325 328,10 |
| 13 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Водопроводный, 12 | 25.03.2019 |  | 215 | 2025 | 15 | 4 | 149,90 | 14 172 895,10 |
| 14 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Стрельникова, 4 | 01.04.2019 |  | 245 | 2025 | 19 | 6 | 275,20 | 26 019 884,80 |
| 15 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Стрельникова, 2 | 01.04.2019 |  | 247 | 2025 | 17 | 6 | 232,20 | 21 954 277,80 |
| 16 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Советская, 127 | 01.04.2019 |  | 242 | 2025 | 2 | 2 | 42,43 | 4 011 714,07 |
| 17 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Путевая, 119 | 01.04.2019 |  | 243 | 2025 | 15 | 6 | 250,10 | 23 646 704,90 |
| 18 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Ленина, 132 | 01.04.2019 |  | 244 | 2025 | 20 | 10 | 524,53 | 49 593 786,97 |
| 19 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Вокзальный, 1 | 01.04.2019 |  | 246 | 2025 | 20 | 8 | 537,04 | 50 776 594,96 |
| 20 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Советская, 124 | 28.05.2019 |  | 445 | 2025 | 6 | 6 | 266,43 | 25 190 690,07 |
| 21 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Водопроводный, 16 | 28.05.2019 |  | 446 | 2025 | 7 | 2 | 89,37 | 8 449 844,13 |
| 22 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Водопроводный, 18 | 03.06.2019 |  | 482 | 2025 | 15 | 5 | 266,40 | 25 187 853,60 |
| 23 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Совесткая, 138 | 04.09.2019 |  | 807 | 2025 | 12 | 6 | 199,59 | 18 871 034,91 |
| 24 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Водопроводный, 2 | 04.09.2019 |  | 808 | 2025 | 7 | 3 | 201,80 | 19 079 988,20 |
| 25 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Краскома, 110 | 30.09.2019 |  | 890 | 2025 | 5 | 2 | 149,10 | 14 097 255,90 |
| 26 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Маслова, 4 | 14.01.2020 |  | 30 | 2025 | 6 | 3 | 114,10 | 10 788 040,90 |
| 27 |  | город Барабинск | г. Барабинск, пер. Водопроводный, 4 | 02.04.2020 |  | 260 | 2025 | 6 | 6 | 213,71 | 20 206 066,79 |
| 28 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Стрельникова, д. 14 | 02.07.2020 |  | 475 | 2025 | 16 | 7 | 313,60 | 29 650 566,40 |
| 29 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Ленина, д. 120 | 02.07.2020 |  | 476 | 2025 | 35 | 14 | 584,20 | 55 235 525,80 |
| 30 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Маслова, д. 29 | 02.07.2020 |  | 477 | 2025 | 15 | 4 | 166,29 | 15 722 553,21 |
| 31 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Октябрьская, д. 23 | 24.09.2020 |  | 710 | 2025 | 15 | 3 | 271,40 | 25 660 598,60 |
| 32 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Ленина, д. 139 | 27.10.2020 |  | 869 | 2025 | 6 | 6 | 193,14 | 18 261 193,86 |
| 33 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул.Стрельникова, д. 12 | 27.10.2020 |  | 870 | 2025 | 7 | 2 | 97,24 | 9 193 944,76 |
| 34 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул.Песчаная, д. 11 | 12.04.2021 |  | 232 | 2025 | 10 | 4 | 165,40 | 15 638 404,60 |
| 35 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Луначарского, д. 87 | 17.05.2022 |  | 447 | 2025 | 2 | 2 | 61,00 | 5 767 489,00 |
| Итого по этапу 2026 года |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 15 | 550,07 | 52 008 568,43 |
| 1 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул.Ленина, д.159 | 17.05.2022 |  | 448 | 2026 | 2 | 2 | 62,10 | 5 871 492,90 |
| 2 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Октябрьская, д.80 | 19.07.2023 |  | 657 | 2026 | 7 | 7 | 169,17 | 15 994 854,33 |
| 3 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Ленина, д. 141 | 05.06.2024 |  | 373 | 2026 | 2 | 2 | 77,30 | 7 308 637,70 |
| 4 |  | город Барабинск | г. Барабинск, ул. Ленина, д. 137 | 05.06.2024 |  | 374 | 2026 | 9 | 4 | 241,50 | 22 833 583,50 |